RAPPORT D’ACTIVITE*
* Merci de ne pas dépasser une page si possible. Utiliser SVP des annexes et les référencer dans le dernier tableau.

Description succincte de la mission globale : Mise à jour de l’actif d’link ainsi que des actifs cisco (routeur et switch), mise en place de la DMZ ( vlan 402 ), Mise en place du serveur DNS et du serveur web sécurisé. / Contexte : GSB – MISSION NUMBER FIVE / Durée prévue pour la mission : 4h
N° de séance : 05 / / Date séance : 24/10/2012 / Horaire : 14h – 18 h		Constitution de l’équipe 2 :	Léone Thomas / Gonon Mathieu (absent)
		(Responsable de projet)	Brundu Quentin
			Pernoud Camille

Liste des tâches et répartition
N° tâche	Libellé	Responsable
T1	Câblage + Configuration du switch cisco + routeur	Pernoud / Brundu / Léone
T2	Mise à jour de la configuration du switch d’link	Brundu
T3	Mise en place des schémas du réseau (physique et logique)	Pernoud
T4	Mise à jours du serveur DHCP	Brundu / Léone
T5	Serveur DNS / Modification configuration serveur web sécurisé.	Léone

Bilan provisoire (si plusieurs séances prévues) ou final (fin officielle de la mission)
N° tâche	Etat	Explication (notamment en cas de retard, de non aboutissement)
T1

Annexes complémentaires au rapport d’activité (ex : mode opératoire, fiche récapitulative d’installation, etc…)
N° annexe	Libellé	Auteur
A1	Schéma du réseau physique et logique.	Pernoud
A2	Documentation des actifs.	Brundu
A3	Documentation sur les délégations.	Pernoud
A4	Documentation Serveur DNS
A5	Recette sur l'installation des services